Proyecto

Sistema de Gestión de Requerimientos de Compras (SGRQC)

Tipo de Documento

Alcance y Especificaciones  Funcionales

| Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de Requerimientos de Compras |
| --- | --- |
| Área Responsable del Proyecto | Dirección de Tecnología |
| PMO | Matías Amor |
| Líder de Proyecto | Franco Saracho |
| Interesados | Depto de Compras |
| Versión | V1 |
| Entrega Estimada | 30/10/25 |

# Overview del Proyecto

Actualmente, la solicitud y gestión de requerimientos de compra dentro de la institución se realiza mediante procedimientos manuales o semidigitales, utilizando correos electrónicos, planillas o documentos en papel. Esta situación genera demoras, errores en la trazabilidad, y una alta carga administrativa tanto para las áreas solicitantes como para el Departamento de Compras.

Frente a este escenario, el Sistema de Gestión de Requerimientos de Compras (SGRQC) busca digitalizar, centralizar y estandarizar el proceso previo al circuito formal de compras —esto es, la creación, validación y envío de los requerimientos de compra—, asegurando que cada solicitud llegue al área de Compras con las autorizaciones y documentación necesarias.

El SGRQC se integra conceptualmente con el sistema Softland ERP, donde se ejecuta la etapa posterior del proceso de compra, pero actúa como plataforma independiente para la gestión del requerimiento y su circuito de aprobación.

Requerimientos del Proyecto

El sistema deberá permitir la gestión integral de los Requerimientos de Compra (RC) desde su creación hasta su derivación al Departamento de Compras.
 Entre los requerimientos principales se establecen:

- Registro de usuarios habilitados por área, incluyendo Secretarios Técnicos, cuadros jerárquicos o responsables designados.

- Control de autorizaciones previas: se considera que todo RC enviado ya cuenta con la validación correspondiente.

- Gestión de plazos predefinidos:

  - Fecha necesaria por defecto: 25 días.

  - En caso de urgencia: 10 días hábiles, con justificativo obligatorio.

- Campos obligatorios en cada RC:

  - Centro de Costo (CC).

  - Imputación Contable (IC).

- Requerimiento de descripción ampliada, evitando términos genéricos (ej.: “PC”) y exigiendo detalle mínimo (ej.: “PC escritorio i5, 16GB RAM…”).

- Posibilidad de adjuntar archivos o enlaces para respaldar información o justificar urgencias.

- Derivación automática de los RC al Departamento de Compras, con registro de estado y observaciones.

- Registro histórico y trazabilidad completa de cada acción dentro del proceso.

# Objetivos

- Desarrollar un sistema web institucional que centralice y normalice la gestión de Requerimientos de Compra.

- Asegurar que toda solicitud llegue a Compras con la documentación y autorización requeridas.

- Reducir tiempos, errores y retrabajos administrativos mediante la automatización del flujo de validación.

- Garantizar transparencia, trazabilidad y control jerárquico en la creación y aprobación de requerimientos.

- Facilitar la integración y coherencia de datos con Softland ERP, evitando duplicidad de información.

# Alcance del Proyecto

El SGRQC abarca exclusivamente la etapa de Requerimiento de Compra, es decir, desde la creación y validación interna del pedido hasta su derivación al Departamento de Compras.
 El proceso de compra en sí (presupuestos, órdenes y pagos) se realiza posteriormente en Softland ERP.

Alcance funcional de esta primera versión:

- Registro de usuarios habilitados por área.

- Creación, edición y envío de requerimientos de compra.

- Validación jerárquica según la estructura institucional (Secretarios Técnicos, cuadros jerárquicos, responsables designados).

- Control de plazos y justificación de urgencias.

- Carga de adjuntos y documentos complementarios.

- Seguimiento de estado del requerimiento.

Fuera de alcance (cubierto por Softland ERP):

- Procesos de cotización, compra, recepción de bienes y pagos.

- Gestión presupuestaria y contable posterior.